Информация для СМИ

по проведенной проверке эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на разработку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

На основании п.1.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Краснодарского края; п.5.1.8 плана работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район; распоряжения контрольно-счетной палаты муниципального образования Славянский район от 02.06.2025 № 08–к «О проведении контрольного мероприятия параллельно с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Славянский район «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств, направленных на разработку проектной документации, выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также выполнение работ по устройству ливневой канализации и ливнестоков за период 2023-2024 годов, при необходимости другие периоды в Славянском поселении Славянского района», проведена проверка в Администрация Славянского городского поселения Славянского района.

Проверка проводилась в отношении следующих объектов:

1) «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от

ул. Западной до ул. Пролетарской»;

2) «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Выгонной от ул. Ленина до ул. Юных Коммунаров»;

3) «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юных Коммунаров от ул. Отдельская до ул. Пролетарской».

Проверяемый период деятельности: 2023-2024 годы при необходимости другие периоды

Срок проведения контрольного мероприятия с 02 июня 2025 года по

11 августа 2025 года

Результаты контрольного мероприятия:

Капитальный ремонт автомобильных дорог и сети ливневой канализации произведен на основании муниципальных контрактов.

Проектная документация на капитальный ремонт автомобильных дорог:

ул. Ленина от ул. Западной до ул. Пролетарской;

ул. Выгонной от ул. Ленина до ул. Юных Коммунаров;

ул. Юных Коммунаров от ул. Отдельской до ул. Пролетарской

в Славянском городском поселении Славянского района разработана, в рамках муниципальных контрактов на выполнение работ.

В ходе проведенного капитального ремонта дорог и системы ливневой канализации произведена замена дорожного полотна, установлены бортовые камни, смонтирован тротуар, с колодцами через каждые 10 м, смонтирована система ливнеотведения в существующую систему ливневой канализации, общая стоимость работ составила 94056,8 тыс. руб.

Авторский надзор на объекте Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Западной до ул. Пролетарской, ул. Выгонной от ул. Ленина до ул. Юных Коммунаров, и ул. Юных Коммунаров от ул. Отдельской до ул. Пролетарской осуществлялся на основании муниципального контракта.

Постановлением администрации Славянского городского поселения Славянского района от 18.11.2024 № 2713 «О внесении изменения в постановление администрации Славянского городского поселения Славянского района от 11 октября 2022 № 1648 «Об утверждении муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского района «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района», объем финансового обеспечения муниципальной программы составил:

на 2023 год 113635,7 тыс. руб.

на 2024 год 183213,4 тыс. руб.

на 2025 год 152247,9 тыс. руб.

Расходные обязательства, предусмотренные муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог Славянского городского поселения Славянского района» утверждены решениями сессий Совета Славянского городского поселения Славянского района:

Привлечение средств из краевого бюджета произведено на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 июня 2024 № 373 «О внесении изменений в распределение субсидий на 2024 и 2025 годы бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Общий объем предоставленных средств из бюджета Краснодарского края на условиях софинансирования в 2024 году составил 89889,9 тыс. руб.

Автомобильные дороги общего пользования, на которых произведен капитальный ремонт в Славянском городском поселении размещены на земельных участках (территории) общего пользования, к проверке предоставлены выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

В результате проверки выявлены нарушения:

-в части нарушения регистрации права на земельный участок;

-отдельные нарушения в ведении и организации бухгалтерского учета имущества;

-при оформлении права собственности на объекты основных средств;

-ответственными должностными лицами не в полной мере осуществляется внутренний финансовый контроль;

-при проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

- частей 2, 7 статьи 94, статьи 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нарушены сроки выполнения этапов муниципального контракта.

Предложения:

С целью недопущения искажения данных годовой бюджетной отчетности

заполнять формы бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Инструкции № 191н.

Разработать и утвердить нормативы затрат работ и услуг.

Осуществлять ведение реестра муниципальной собственности в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 10 октября 2023 г. N 163н "Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества".

Осуществлять требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью получения дополнительных доходов бюджета Славянского городского поселения Славянского района, своевременно производить взыскание штрафных санкций, в соответствии с муниципальными контрактами.

Соблюдать требования Гражданского кодекса Российской Федерации,    ст. 9 постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

Соблюдать требования Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.

Соблюдать требования Федерального закона от 13 июля 2015 г.              N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ.

Соблюдать требования Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н  "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

По результатам проверки направлено:

-Информационное письмо по факту проведенной проверки Главе Славянского городского поселения Славянского района;

-Акты по результатам проведенной проверки и представления Главе Славянского городского поселения Славянского района.

-Акты и представления направлены в Славянскую межрайонную прокуратуру для принятия мер реагирования.

-Акты проверки и отчет направлен в КСП Краснодарского края.