АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2012                                                                                                                       № 350

станица Черноерковская

О внесении изменений в постановление администрации Черноерковского сельского поселения  № 51 от 25 января 2012 года «Об утверждении целевой Программы  «Развитие водоснабжения  населенных пунктов Черноерковского сельского поселения»  на 2012-2020 годы

Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы»,  в соответствии со статьей 14 Федерального Закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в  муниципальную целевую программу «Развитие водоснабжения населенных пунктов Черноерковского сельского поселения» на 2012-2020 годы»  (далее – Программа) (прилагается).

2. Начальнику финансового отдела Л.В.Золотых предусмотреть в бюджете денежные средства на софинансирование Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по благоустройству и социально-культурной сферы  Л.Н.Курячую.

4.Постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава Черноерковского

сельского поселения 	                                                              Н.П.Друзяка

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Черноерковского сельского поселения Славянского района от 04.10.2012г. № 347 |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Целевой Программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края в Черноерковском поселении» на   2012- 2020 годы

| Наименование Программы | Целевая Программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края в Черноерковском сельского поселении» на 2012 – 2020 годы. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Закон Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 2133-КЗ « О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»; Постановление главы администрации Краснодарского края от 25 октября 2010 года №924; Постановление главы администрации Краснодарского края от 2 марта 2011 года № 171; Внесение изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 октября 2010 года № 924 |
| Разработчик Программы | Администрация Черноерковского сельского поселения |
| Заказчик Программы | МКУ «Черноерковский Центр» |
| Координатор Программы | МКУ «Черноерковский Центр» |
| Исполнители мероприятий Программы | МКУ «Черноерковский Центр» |
| Цель Программы | Снижение аварий и повреждений, улучшение качества подачи воды, увеличение надежности систем водоснабжения, сведение к минимуму потерь воды. |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами водоснабжения; 2. Обеспечение надежности и долговечности работы систем водоснабжения; 3. Снижение расходов на оплату электроэнергии; 4. Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций; 5. Создание безопасных условий пользования водопроводными сетями в населенных пунктах; 6. Улучшение экологической обстановки. |
| Срок реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 24 200 000 (двадцать четыре миллиона двести тысяч) рублей, в том числе: из средств краевого бюджета 21 780 000 рублей; из местного бюджета - 2 420 000 рублей |
| Контроль за выполнением Программы | Департамент ЖКХ Краснодарского края; Совет муниципального образования Черноерковского сельского поселения Славянского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В рамках проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду и в связи с постоянным недофинансированием, замены пришедших в негодность водопроводных сетей, водонапорных башен и артскважин растет процент их обветшания и износа. В силу этих причин из года в год увеличивается количество устраняемых аварий и повреждений, ухудшается качество воды при транспортировке, снижается надежность систем водоснабжения, увеличиваются потери воды, старые скважины пескующие, поэтому стоит острая необходимость в бурении новых.

- Цели, задачи,  сроки и этапы  реализации Программы

Улучшение водоснабжения на территории Черноерковского сельского поселения – включает замену сетей водопровода, замена водонапорных башен, ремонт водонапорных башен, бурение новых скважен.

Программа направлена на обеспечение качественного снабжения питьевой водой населенные  пункты Черноерковского сельского поселения, а также на:

1) обеспечение надежности работы водопроводных сетей путем замены существующих физически и морально устаревших.

2) снижение бюджетных затрат на электроэнергию.

3) улучшение  экологической обстановки.

Сроки реализации программных мероприятий определены на среднесрочный период (2012-2020 годы) и установлены в зависимости  от приоритетности решения конкретных задач.

Этапы реализации программы более подробно рассмотрены в разделе «Перечень мероприятий программы».

- Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на замену водонапорных башен, ремонт водонапорных башен в ст. Черноерковская ул. Пролетарская, ул. Красная, х. Верхний, ул. Рабочая; капитальный ремонт, ремонт водопроводный сетей по ул. Северной ст. Черноерковская, х. Прорвенский ул. Школьная, х. Черный Ерик ул. Мира, х. Мостовяновский.

Финансирование мероприятий Программы распределяются следующим образом:

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия программы | годы | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| ремонт водонапорной башни ул. Рабочая; ремонт водопроводный сетей по ул. Северной | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2012 | 2000,0 | 1800,0 | 200,0 |
| Бурение скважины ул. Пролетарская; ремонт водопроводный сетей по ул. Школьная | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2013 | 2200,0 | 1980,0 | 220,0 |
| ремонт водонапорной башни ул. Пролетарская; ремонт водопроводный сетей по ул. Мира | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2014 | 2000,0 | 1800,0 | 200,0 |
| Бурение скважины по ул. Пролетарская | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2015 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
| ремонт водонапорной башни в х. Мостовянский ремонт водопроводный сетей по ул. Мостовянская | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2016 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
| ремонт водонапорной башни в х. Верхний ремонт водопроводный сетей по ул. Рабочая | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2017 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
| ремонт водопроводный сетей по ул. Мичурина, Степная | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2018 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
| ремонт водопроводный сетей по ул. Советская, ул. Комсомольская | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2019 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
| ремонт водопроводный сетей по ул. Октябрьская | исполнитель программных мероприятий определяется на конкурсной основе | 2020 | 3000,0 | 2700,0 | 300,0 |
|  |  | итого | 24200,0 | 21780,0 | 2420,0 |

Финансирование мероприятий Программы  производится ежегодно.

Система информационного обеспечения реализации Программы  предполагает ведение базы данных о  ходе выполнения программных мероприятий

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

# Общий объем финансирования Программы составляет 24 200,0 тыс. рублей (двадцать четыре миллиона двести тысяч рублей). Средства краевого бюджета составляют 90 %  или 21 780,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения – 10% или 2 420,0 тыс. рублей.

Координатор Программы уточняет распределение средств на реализацию программных мероприятий в зависимости от возможностей бюджета.

- Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) обновление основных фондов;

2) повышение надежности систем водоснабжения;

3) улучшение качества подаваемой потребителю воды за счет исключения загрязнения трубопровода во время ликвидаций аварий ;

4) снижение потерь воды;

5) снижение себестоимости за счет сокращения дорогостоящих аварийно-восстановительных работ, снижение энергозатрат, потраченных на подъем дополнительных объемов воды возмещающих ее потери при авариях ;

6) улучшение экологии за счет исключения подтопления территории во время утечек.

- Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется Черноерковским сельским поселением Славянского района, другими заинтересованными организациями, имеющими лицензии на выполнение запланированных в Программе мероприятий и привлекаемыми на конкурсной основе.

Администрация Чернорковского сельского поселения обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметную документацию; готовит материалы для проведения конкурса по определению организаций – исполнителей работ, услуг по программным мероприятиям; заключает с организациями – исполнителями контракты на выполнение работ по программным мероприятиям; контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых средств; принимает выполненные работы.

- Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является  снижение аварий и повреждений, улучшение качества подачи воды, увеличение надежности систем водоснабжения, сведение к минимуму потерь воды:

  - ремонт аварийных водонапорных башен по ул. Пролетарской, ул. Рабочая, ул. Красная – 3 шт;

  - ремонт и капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Северной, ул. Школьной, ул. Мира, х. Мостовяновский – 1,5 км;

  - бурение новой скважины по ул. Пролетарская- 1 шт.

Заместитель главы

по вопросам социально-культурной

сферы и благоустройства						Л.Н.Курячая