Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от______________№___________

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 4 августа 2022 г. № 2276

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от______________№___________

СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

расположенных на территории муниципального образования Славянский район

(наименование городского округа или муниципального района / Краснодарского края)

общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в этапе 2023 года

планового периода 2023-2025 годов

| № п/п | Адрес МКД (с указанием населенного пункта) | Количество |  |  | Общая площадь МКД | Количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта МКД | Стоимость капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  | Планируемый срок завершения капитального ремонта МКД (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этажей | подъездов | квартир |  |  |  | всего (сумма показателей граф 10 - 15) | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства фонда капитального ремонта МКД | в том числе средства финансовой поддержки |  |  | прогнозируемый объем поступления взносов на капитальный ремонт, пеней по МКД и процентов, подлежащих начислению за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта МКД в 2022 и 2023 годах | заимствованные средства |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ | Краснодарского края | муниципальной |  |  |  |
|  |  | ед. | ед. | ед. | кв. м | чел. | РО/СС | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальному образованию Славянский район |  | х | х | х | 22839,96 | 865 | х | 90 134 471,66 | 5 805 668,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944 418,50 | 81 384 384,77 | х |
| 1 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 13 | 1 | 1 | 5 | 224,9 | 11 | РО | 1 389 102,72 | 82 684,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 326,94 | 1 279 090,96 | II.2024 |
| 2 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Рыночная, д. 153, корп. Б | 5 | 2 | 40 | 1952 | 84 | РО | 10 191 260,93 | 116 557,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 788,32 | 9 779 915,03 | II.2024 |
| 3 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Зеленая, д. 7 | 2 | 3 | 18 | 888,24 | 18 | РО | 3 843 785,45 | 242 895,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 556,42 | 3 519 333,98 | II.2024 |
| 4 | Славянский район, хут. Галицын, ул. Мира, д. 5 | 2 | 3 | 18 | 975,9 | 41 | РО | 5 378 083,80 | 396 650,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 105,37 | 4 850 327,54 | II.2024 |
| 5 | Славянский район, хут. Коржевский, ул. Солнечная, д. 1 | 2 | 3 | 18 | 884,8 | 26 | РО | 3 930 402,44 | 301 692,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 268,49 | 3 529 441,57 | II.2024 |
| 6 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д. 46 | 5 | 2 | 30 | 2049,8 | 82 | РО | 10 017 692,31 | 620 707,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 277,68 | 9 190 707,31 | II.2024 |
| 7 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 114 | 5 | 2 | 40 | 1950,9 | 72 | РО | 9 054 754,84 | 2 803,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 930,28 | 8 760 021,20 | II.2024 |
| 8 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, д. 68 | 5 | 4 | 70 | 3568,3 | 130 | РО | 1 392 155,43 | 198 917,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 457,85 | 657 779,87 | II.2024 |
| 9 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Зеленая, д. 11 | 2 | 3 | 18 | 878,04 | 18 | РО | 3 643 174,35 | 321 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 669,53 | 3 215 015,49 | II.2024 |
| 10 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Зеленая, д. 4 | 2 | 3 | 18 | 900,04 | 18 | РО | 4 853 830,93 | 298 299,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 390,93 | 4 457 140,84 | II.2024 |
| 11 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Зеленая, д. 5 | 2 | 3 | 18 | 883,84 | 18 | РО | 3 510 987,26 | 207 138,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 397,48 | 3 236 451,09 | II.2024 |
| 12 | Славянский район, хут. Коржевский, ул. Солнечная, д. 5 | 2 | 2 | 16 | 696,9 | 30 | РО | 2 702 005,38 | 213 981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 422,33 | 2 416 601,54 | II.2024 |
| 13 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Зеленая, д. 22 | 2 | 2 | 12 | 650 | 30 | РО | 1 827 669,09 | 235 724,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 284,82 | 1 513 659,81 | II.2024 |
| 14 | Славянский район, пос. Целинный, ул. Черемушки, д. 19 | 2 | 2 | 16 | 693,9 | 24 | РО | 2 722 547,90 | 195 154,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 981,15 | 2 462 412,07 | II.2024 |
| 15 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, д. 373 | 5 | 4 | 60 | 3124,5 | 140 | РО | 12 704 576,77 | 1 387 997,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 165,53 | 10 854 414,15 | II.2024 |
| 16 | Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Полковая, д. 395 | 2 | 2 | 16 | 784,6 | 42 | РО | 5 780 516,24 | 348 599,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 738,75 | 5 316 177,92 | II.2024 |
| 17 | Славянский район, пос. Забойский, ул. Победы, д. 4 | 2 | 1 | 8 | 384,14 | 27 | РО | 1 600 231,19 | 148 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 052,49 | 1 403 640,92 | II.2024 |
| 18 | Славянский район, пос. Рисовый, ул. Октябрьская, д. 21 | 2 | 2 | 16 | 681,96 | 30 | РО | 3 076 921,68 | 237 504,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 745,00 | 2 759 672,42 | II.2024 |
| 19 | Славянский район, пос. Ачуево, ул. Ленина, д. 21 | 2 | 2 | 12 | 667,2 | 24 | РО | 2 514 772,95 | 248 332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 859,14 | 2 182 581,06 | II.2024 |

«

Заместитель главы муниципального

образования Славянский район,

начальник управления жизнеобеспечения,

транспорта и связи                                                                                                                                                 П.И. Москаленко