АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2013                                                                                                                                                № 107

станица Анастасиевская

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

улично-дорожной сети Анастасиевского сельского

поселения Славянского района на 2013 год»

В связи с реализацией мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог  местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013 год» (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района (Погорелая) осуществить финансирование муниципальной целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013 год» в пределах бюджетных ассигнований.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района по вопросам благоустройства О.В.Шуваева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы Анастасиевского сельского

поселения Славянского района					             А.Г.Заволока

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Анастасиевского сельского

поселения Славянского района

от ___________ №________

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

улично-дорожной сети Анастасиевского сельского

поселения Славянского района на 2013 год»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013 год» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района |
| Координатор Программы | Финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района |
| Исполнители мероприятий Программы | Заместитель главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района по вопросам благоустройства |
| Цели программы | Повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них; снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду |
| Задачи Программы | Расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, их ремонт; доведение транспортно - эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 6999,6 тысяч рублей, в том числе: - из средств местного бюджета – 700,0 тысяч рублей; - из средств краевого бюджета в – 6299,6 тысяч рублей |
| Организация контроля за исполнением Программы | Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации социально-экономической эффективности | Расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Хорошее состояние дорог в Анастасиевском сельском поселении Славянского района - необходимое условие для улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обострят проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Экологическая ситуация существенно ухудшается при снижении средних скоростей движения и образовании транспортных заторов.

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям.

Неразвитость улично-дорожной сети на территории поселения усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме ремонт дорог является сдерживающим фактором развития экономики и требует финансовой помощи из средств краевого бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

# Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования улично-дорожной сети, соответствующей потребностям населения и повышение безопасности дорожного движения;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующей задачи:	проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Анастасиевского сельского поселения Славянского района.

Сроки реализации Программы -2013 год.

Этапы реализации Программы более подробно рассмотрены в  приложении  к программе.

3. Перечень мероприятий программы

Муниципальная целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Анастасиевского сельского поселения Славянского района на 2013 год» содержит комплексный план реализации мероприятий указанных, в приложении.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых ресурсов на 2013 год, выделяемых на реализацию Программы, составляет 6 999,6 тысяч рублей, в том числе за счет краевого бюджета -6299,6 тысяч рублей, средства местного бюджета составляют 700,0 тысяч рублей.

5. Оценка социально- экономической эффективности Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство).

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

повысить уровень безопасности дорожного движения;

уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения;

расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, улучшить условия и качество социального обслуживания населения.

Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности поселения.

6. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество  отремонтированных и реконструированных сельских улиц, введенных в эксплуатацию. Расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием

В результате реализации Программы будет отремонтировано и реконструировано 1311 м дорог, отремонтированы две внутридворовые площадки многоквартирных домов.

Оценка реализации Программы будет производиться ежеквартально с представлением информации о достигнутых результатах координатору Программы.

# 7. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района.

Финансовый отдел администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района координирует реализацию Программы и осуществляет:

контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием краевых средств, выделяемых на реализацию Программы;

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов ремонта и реконструкции улично-дорожной сети поселения, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в финансовом году;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление автомобильных дорог.

Выделение субсидий  из краевого бюджета на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию объектов улично-дорожной сети предусматривается в размере 90% от стоимости указанных в программе работ.

Начальник финансового отдела				   		 В.В.Погорелая

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

улично-дорожной сети Анастастасиевского сельского 						поселения Славянского района на 2013 год»

### МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной целевой программы

«Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт

улично-дорожной сети Анастасиевского сельского

поселения Славянского района на 2013 год»

| №№ п/п | Наименование объектов | Виды работ | Всего средств тыс. руб. | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет тыс.руб. | местный бюджет тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мероприятие 1 - капитальный ремонт и ремонт асфальтобетоннго покрытия дорог |  |  |  |  |
| 1 | ул.Краснодарская от ПК0+00(дом №26) до ПК8+49, от ПК9+42 до ПК9+94, от ПК10+00 до ПК14+10 в ст-це Анастасиевской | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 1,311 км | 6271,1 | 5644,0 | 627,1 |
|  | Мероприятие 2 - капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт проезда от ул.Красной к дворовым территориям многоквартирных домов № 23, №25, №27 ПМК-5 ст.Анастасиевской | Ремонт проездов к дворовых территориям многоквартирных домов на территории ПМК-5 | 599,6 | 539,6 | 60,0 |
| 3 | Ремонт проезда от ул.Красной к дворовой территории многоквартирного дома № 32 ПМК-5 в ст.Анастасиевской | Ремонт проездов к дворовых территориям многоквартирных домов на территории ПМК-5 | 128,9 | 116,0 | 12,9 |
|  | Итого |  | 728,5 | 655,6 | 72,9 |
|  | Всего |  | 6999,6 | 6299,6 | 700,0 |

Начальник финансового отдела													В.В.Погорелая